## Slide 1: Kansainväliset sopimukset
Luento 9
Vastuunrajoitusehdot
Sopimussakot

## Slide 2: Takuuehdot 1: tavanomainen sisältö
1 Tavaroiden tarkastuksen rooli
2. Terminologia
takuu (guarantee)/ warranty/defects liablilty period (vastuun kesto)
3. Virheen määritelmä
Virheet, jotka ovat olemassa riskin siirtymishetkellä (katso Incoterms)
Materiaalit, suunnittelu, valmistus; ei: kuluminen / väärinkäyttö (abuse)/ käyttö väärään tarkoitukseen (misuse)
Huolto ja korjaus: takuunantajan lupa?
4. Takuuajan kesto, alku ja loppu
5. Takuuvastuun sisältö
Myyjä on laillisesti vastuussa virheistä myös ilman takuuta
Takuu määrittää vastuun
6. Takuu vastuun rajoittamisena tai laajentamisena

## Slide 3: Takuuehdot 2
Takuuajan alku (esim. seuraavat ajankohdat)
Toimitus
Ostajan suorittama tavaran tarkastus
Testitulokset
Tavaran hyväksyminen
Takuuajan jatkaminen
Viat syntyivät mutta havaittiin vasta jakson jälkeen: jos ehto sallii tällaiset väitteet (tulkinta-asia)
Vaatimuksille / kanteen nostamiselle tuomioistuimessa voi olla erityisiä aikarajoja
Korjaukset takuukauden lopussa

## Slide 4: Takuuehdot 3
Vrt. Defects Liability Period
  The Defects Liability Period shall be a period of six months from the date of delivery.
  If any defect occurs during the Defects Liability Period, the Buyer shall forthwith inform the Seller stating in writing the nature of the defect.
  The Seller shall be responsible for making good with all possible speed any defect so notified which arises from defective materials, workmanship or design.
  The provisions of this clause shall apply to any Goods repaired, re-placed or otherwise made good by the Seller, but not so as to extend the Defects Liability Period for more than twelve months from the commencement date of original defects liability period.

## Slide 5: Takuu
Myyjän oikeudellisen vastuun vapaaehtoinen laajentaminen (B2B & B2C) / rajoittaminen (B2B) tavaroiden vaatimustenmukaisuuden suhteen
Takuu voidaan rajoittaa koskemaan vain tiettyjä tavaran erityispiirteitä / vastuuaikaa / vahinkoja / menettelyvaatimuksia (esim. Ilmoitukset)
B2C-kaupassa ostajan laillisia oikeuksia ei saa heikentää takuuehdoilla

## Slide 6: Takuun suhde vahingonkorvaukseen 1
Takuu vastuunrajoituksena:
The duty of the Seller to repair or replace defective items is the Seller’s only duty under this contract or otherwise,
and the Seller shall not be liable to compensate the Buyer for any other loss of use of any Works belonging to the Buyer (whether complete or partial) or for any loss of any profit or for any indirect or consequential damage that may be suffered by the Buyer.
Tässä takuu rajoittaa vastuuta ja ostajan oikeussuoja-keinoja
Elinkeinon-harjoittajan laillista vastuuta ei voida rajoittaa suhteessa kuluttajiin
Ehdon sovittelun riski (myös B2B-suhteissa)

## Slide 7: Takuun suhde vahingonkorvaukseen 2
Takuu vastuun täsmentämisenä tai laajentamisena
The Seller shall indemnify and hold harmless the Buyer against any loss or damage whether direct or indirect suffered by the Buyer as the result of defective or faulty goods delivered by the Seller.

## Slide 8: Välitön ja välillinen vahinko
Korjauskustannukset
Muu omaisuusvahinko (esim. rikkoutuneen koneen aiheuttama)
Seisontakustannukset
Työvoimakustannukset, kiinteät kulut
Peruutuskustannukset (negatiivnen sopimusetu / luottamusintressi
Menetetty voitto
Menetettyjen projektien voitto
Menetetyt työpaikat jne.

## Slide 9: Vastuunrajoitusten lajeja
Ylärajat
Merilaki 9:5 ja 12; 10:5; 13:30
Kiinteät ylärajat
Prosenttiosuudet
Omavastuu
Tuotevastuulaki 8,2 §
Kynnystyyppinen (Tuotevastuulaki) /
Vähennystyyppinen
Vahinkoluokat
KL 67 §
Välilliset vahingot
Vrt. Hold harmless -ehdot
Vahingon syyt
Vekselilaki 54 §, Shekkilaki 48 §
Force majeure
Vastuuperuste
Vahingonkorvauslaki 4:1 (työntekijän vastuu)
Lievä tuottamus

## Slide 10: Vastuunrajoitusten etuja ja haittoja
Sopimustoiminnan rationalisointi
Vastuuriskien hallinta
Ennakoitavuus
Riskin kantaa tehokas riskin kantaja
Helpottaa vastuuvakuutusta
Vastuurajoituksia ei voida kumota viittaamalla sopimuksenulkoiseen vastuuseen (Merilaki 9: 2 ja 3 jne.)
Ei vaikutusta kolmansiin osapuoliin
Ei vaikutusta vastuuseen tahallisuudesta (tahallisesta toiminnasta) tai törkeästä huoli-mattomuudesta
Sitovutta rajoitettu etenkin vakioehdoissa
Kohtuuttomuus
Sopimukseen liittämisen kynnys
Yllättävät ja ankarat ehdot eivät välttämättä sido
Tulkinta: tekijää vastaan; suppea tulkinta
Pakottavat sisältönormit
Esim. kuluttajansuojalaki

## Slide 11: Vahingonkorvaus (yhteisiä sääntöjä myyjän tai ostajan soipimusrikkomusvastuusta; CISG art. 74)
Vahingonkorvaus on valinnainen ja tulee muiden mahdollisten seuraamusten lisäksi
Vahingonkorvaus sopijapuolen sopimusrikkomuksen johdosta käsittää rahamäärän, joka vastaa sopimusrikkomuksen vuoksi toiselle sopijapuolelle aiheutunutta vahinkoa,
mukaan luettuna menetetty kauppavoitto.
Vahingonkorvaus ei saa olla suurempi kuin se vahinko, jonka sopimusta rikkonut osapuoli sopimusta tehtäessä ennakoi tai jonka hänen olisi pitänyt ennakoida voivan seurata sopimusrikkomuksesta niiden tosiasioiden tai seikkojen valossa, jotka hän silloin tunsi tai jotka hänen olisi pitänyt tuntea.

## Slide 12: Vahingonkorvaus
Sopijapuoli ei ole vastuussa velvollisuutensa täyttämättä jättämisestä, jos hän näyttää,
että se on johtunut hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä
ja että hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen estettä huomioon sopimusta tehtäessä
eikä välttäneen tai voittaneen estettä tai sen seurauksia.
Vrt. sopimussakko (sovittu vahingonkorvaus)
Ei edellytä näyttöä vahingon olemassaolosta tai muista vastuun oikeudellisista edellytyksistä, vain sopimuksen rikkominen
Vakioitu summa on käytettävissä todellisesta vahingosta riippumatta
Yleensä sovitun määrän ylittävä todellinen vahinko voidaan korvata yleisten sääntöjen mukaisesti (riippuu sovitusta ehdosta)

## Slide 13: Vahingonkorvauksen rakenne
Vahingonkorvauksen edellytykset
Korvattavan vahingon syntyminen
Syy-yhteys (ns. adekvaattinen kausaliteetti) vastuuperusteeseen (esim. toiminta tai laiminlyönti)
Tuottamus, normin tarkoitus tai objektiivinen vastuuperuste

## Slide 14: Vahingonkorvausoikeuden pääjaottelu
Vahingonkorvausoikeus
Sopimusperusteinen vahingonkorvaus: sopimussuhde vahingonaiheuttajan ja –kärsijän välillä
Sopimuksenulkoinen vahingonkorvaus: vahingon aiheuttaminen sopimussuhteiden ulkopuolella

## Slide 15: Vahingonkorvausoikeuden perusjaottelun merkitys
Sopimusvastuu
Korvataan myös (puhdas) varallisuusvahinko
Tuottamusta koskeva todistustaakka käännetty vahingon aiheuttajalle
Työnantajan vastuu kattaa sekä työntekijät että itsenäiset yrittäjät
Sopimuksenulkoinen vastuu
Yleissääntö: vain esine- ja henkilövahingot korvataan
Tuottamusta kuten muitakin korvausedellityksiä koskeva todistustaakka on vahingonkärsijällä
Työnantajan vastuu kattaa vain työntekijöiden tuottamuksen
Vrt. common law –pohjainen oikeus
Privity of contract
Tort- järjestelmä

## Slide 16
Vahingonkorvaus, CISG 74 ja 79 art.
74 art.
Vahingonkorvaus sopijapuolen sopimusrikkomuksen johdosta käsittää rahamäärän, joka vastaa sopimusrikkomuksen vuoksi toiselle sopijapuolelle aiheutunutta vahinkoa, mukaan luettuna menetetty kauppavoitto. Vahingonkorvaus ei saa olla suurempi kuin se vahinko, jonka sopimusta rikkonut osapuoli sopimusta tehtäessä ennakoi tai jonka hänen olisi pitänyt ennakoida voivan seurata sopimusrikkomuksesta niiden tosiasioiden tai seikkojen valossa, jotka hän silloin tunsi tai jotka hänen olisi pitänyt tuntea.
79 art.
1) Sopijapuoli ei ole vastuussa velvollisuutensa täyttämättä jättämisestä, jos hän näyttää, että se on johtunut hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä ja että hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen estettä huomioon sopimusta tehtäessä eikä välttäneen tai voittaneen estettä tai sen seurauksia.
2) Jos velvollisuuden täyttämättä jättäminen on johtunut sellaisen sivullisen sopimusrikkomuksesta, jota sopijapuoli on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen osan täyttämisessä, sopijapuoli vapautuu vastuusta vain, jos:
a) hän vapautuu vastuusta edellisen kappaleen perusteella; ja
b) sopijapuolen käyttämä sivullinen vapautuisi niin ikään vastuusta, jos sanotun kappaleen määräyksiä sovellettaisiin häneen.
3) Tämän artiklan mukainen vapautus vastuusta on voimassa sen ajan, jonka este on olemassa.

## Slide 17: Liquidated Damages 1
Formulation of a liquidated damages term
If the Seller fails to supply any of the Goods within the time period specified in the Contract, the Buyer shall notify the Seller that a breach of contract has occurred
and shall deduct from the Contract Price per week of delay, as liquidated damages, a sum equivalent to one half percent of the delivered price of the delayed Goods until actual delivery
up to a maximum deduction of 10 % of the delivered price of the delayed Goods.

## Slide 18: Sopimussakko 2
Ehdon merkitys:
ei tarvitse osoittaa vahingon määrää eikä muita edellytyksiä
summa tuomitaan, vaikka vahinkoa ei olisi syntynyt tai sen määrä poikkeaisi sopimussakosta
voi tosin yleensä saada toteennäyttämänsä suuremman vahingon korvatuksi
voidaan kohtuullistaa (alas- tai ylöspäin)
jos kovin suuri ja rangaistus- tai pelotetyyppinen, voidaan (engl.) pitää sitomattomana penalty –ehtona
Välitavoitteiden viivästyssakot (mm. rakennusurakka): ennakkoviivästyksen hallinta (velalliselle epäedullinen: loppumääräaika ei pelasta; kumulaatio)

## Slide 19: Viivästys / virhe ?
Esim. viivästyssakko / virheen korjausoikeus
Tuotantokatkosten välttäminen: time of essence / purkuehto
Ennakkoviivästyksen hallinta: ennakkoilmoitus
Luovutuskelpoisuuden määrittely: koekäyttö (NLM 02) tms.
säätöjen ja käyttökoulutuksen vaikutus
Vrt. KL 43,2 §: myyjän käsitys häiriöstä

## Slide 20: ICC 10 art: Viivästys 1
Art. 10 Late-delivery, non-delivery and remedies thereof
10.1 When there is delay in delivery of any goods, the Buyer is entitled to claim liquidated damages equal to 0.5% or such other percentage as may be agreed of the price of those goods for each complete week of delay, provided the Buyer notifies the Seller of the delay. Where the Buyer so notifies the Seller within 15 days from the agreed date of delivery, damages will run from the agreed date of delivery or from the last day within the agreed period of delivery. Where the Buyer so notifies the Seller after 15 days of the agreed date of delivery, damages will run from the date of the notice Liquidated damages for delay shall not exceed 5% of the price of the delayed goods or such other maximum amount as may be agreed.

## Slide 21: ICC 10 art.: Viivästys 2
10.2 If the parties have agreed upon a cancellation date in Box A-9, the Buyer may terminate the Contract by notification to the Seller as regards goods which have not been de livered by such cancellation date for any reason whatsoever (including a force majeure event).
10.3 When article 10.2 does not apply and the Seller has not delivered the goods by the date on which the Buyer has become entitled to the maximum amount of liquidated damages under article 10 1, the Buyer may give notice in writing to terminate the Contract as regards such goods, if they have not been delivered to the Buyer within 5 days of receipt of such notice by the Seller.

## Slide 22: ICC 10 art.: Viivästys 3
10.4 In case of termination of the Contract under article 10.2 or 10.3 then in addition to any amount paid or payable under article 10.1, the Buyer is entitled to claim damages for any additional loss not exceeding 10% of the price of the non-delivered goods.
10.5 The remedies under this article are exclusive of any other remedy for delay in delivery or non-delivery.

## Slide 23: ICC 11 art.: Virhe
11.2 Goods will be deemed to conform to the Contract despite minor discrepancies which are usual in the particular trade or through course of dealing between the parties, but the Buyer will be entitled to any abatement of the price usual in the trade or through course of dealing for such discrepancies
11.3 Where goods are non-conforming (and provided the Buyer, having given notice of the lack of conformity in compliance with article 11,1, does not elect in the notice to retain them), the Seller shall at his option,
(a) replace the goods with conforming goods, without any additional expense to the Buyer, or
(b) repair the goods, without any additional expense to the Buyer or
(e) reimburse to the Buyer the price paid for the non-conforming goods and thereby terminate the Contract as regards those goods.

## Slide 24: ICC 11 art., jatkoa
The Buyer will be entitled to liquidated damages as quantified under artlcle 10,1 for each complete week of delay between the date of notification of the non­-conformity according to article 11,1 and the supply of substitute goods under article 11.3 (a) or repair under artlele 11 3 (b) above. Such damages may be accumulated with damages (if any) payable under article 10.1, but can in no case exceed in the aggregate 5% of the price of those goods.
11.4 If the Seller has failed to perform his duties under article 11,3 by the date on which the Buyer becomes entitled to the maximum amount of liquidated damages according to that article, the Buyer may give notice in writing to terminate the Contract as regards the non-conforming goods unless the supply of replacement goods or the repair is effected within 5 days of receipt of such notice by the Seller.

## Slide 25: ICC 11 art. jatkoa
11.5 Where the Contract is terminated under article 11.3 (c) or article 11.4, then in addition to any amount paid or payable under article 11,3 as reimbursement of the price and damages for any delay, the Buyer is entitled to damages for any additional loss not exceeding 10% of the price of the non-conforming goods.
11.6 Where the Buyer elects to retain non-conforming goods, he shall be entitled to a sum equal to the difference between the value of the goods at the agreed place of destination if they had conformed with the Contract and their value at the same place as delivered, such sum not to exceed 15 % of the price of those goods.
11.7 Unless otherwise agreed in writing, the remedies under this article 11 are exclusive of any other remedy for non-conformity.